***ENUNCIADO DEL ALCANCE***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha:**1/10/2014 | **Nombre del Proyecto:**Sistema web y aplicación móvil para solicitud de pedidos a la pizzería yes. | **Versión**2.0 |
| **Director del Proyecto**Kevin Esteban Garibo Bracamontes | **Miembros del equipo** * Kevin Esteban Garibo Bracamontes
* Sergio Eduardo Lemus Velázquez
 | **Otros Interesados** * Ing. Reynaldo pablo González (asesor)
* Ing. Araceli Velázquez Gutiérrez (Revisor)
* Ing. Amadeo Bolaños Reynoso(Revisor)
* Ing. Alejandro Reyes Valle(Revisor)
 |
| **Patrocinador**Zulema Gutiérrez Cuadra  |
| **Cliente**Zulema Gutiérrez Cuadra  |
| **Descripción del Producto o Servicio****Antecedentes** (justificación, necesidad de mercado, oportunidad, etc.)Actualmente en la Pizzería Yes ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán, no cuenta con otra opción para solicitar pedidos a domicilio que no sea el sistema vía telefónica que suele ser incómodo y costoso, ocasionando insatisfacción en los clientes por el tiempo que conlleva realizar el pedido.**Objetivos:** (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto)* Crear plataforma web para gestionar productos en la aplicación móvil.
* Facilitar a los usuarios la forma en la que ordenan comida por medio de una aplicación móvil.
* Dar a conocer los diferentes productos que se están comercializando por medio de una aplicación móvil.
* Reducir costos a los clientes derivados de llamadas telefónicas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requerimientos** | **Solicitado por** | **Importancia** (A,M,B) |
| Una interfaz gráfica de aplicación móvil amigable para los usuarios | Zulema Gutiérrez Cuadra | M |
| Creación de una base de datos para dar a mostrar los diferentes productos. | Ing. Reynaldo Pablo González | M |

**Plazo de entrega del producto final:**10 meses**Costo total del proyecto:**Total - $1974.91 (Aproximado)**Beneficios** (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.)**:**El principal beneficio seria mejorar la satisfacción de los usuarios. |
| **Entregables**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finales** | **Parciales** | **Fecha** | **Persona que****Aprueba** |
| Especificación de las pruebas. | Especificación de tareas de pruebas. | 10 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |
| Planeación de fechas de pruebas. | 10 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |
| Informe de resumen de pruebas. | Recolección de datos de pruebas. | 14 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |
| Recolección de bugs de pruebas.  | 14 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |
| Archivo objeto generado. | Desarrollo de la base de datos de plataforma web en MySQL. | 16 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |
| Desarrollo de la base de datos de aplicación móvil en MySQLite. | 16 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |
| Sistema software integrado. | Prototipo de módulo de repartidores de plataforma web. | 16 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |
| Prototipo de módulo de productos de aplicación móvil. | 16 de diciembre de 2014 | Ing. Reynaldo pablo González (asesor) |

 |
| **Criterios de aceptación** (condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el entregable)* *Primeramente que el proyecto se cumpla en el tiempo acordado con el cliente.*
* *Que la interfaz maneje la información de manera correcta y confiable.*
 |
| **Exclusiones** (qué no se incluye en el proyecto)El mantenimiento estará excluido del proyecto debido a que no se incluyen dentro del rango de desarrollo de este mismo. |
| **Restricciones** (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos mensual, cultura organizacional, etc.)**PERSONAL**Este proyecto solo cuenta con dos integrantes que serán los encargados de desarrollar todo el proyecto.**TIEMPO**El proyecto deberá ser desarrollado en un plazo máximo de 10 meses.**PRESUPUESTO**El presupuesto previsto no deberá ser rebasado. **Prioridades** (colocar 1º, 2º, 3º): **\_\_**3°**\_** Alcance / \_\_1°\_ Tiempo / \_\_2°\_ Costo |
| **Supuestos**Desarrollar e implementar un sistema de aplicación móvil, moderna é innovadora, que permita a los clientes solicitar productos a domicilio a la Pizzería YES y que además sea vista como una opción cómoda, barata y atractiva para los clientes. |
| **Director del Proyecto**Kevin Esteban Garibo Bracamontes | **Firma**  |
| **Otros interesados**Ing. Araceli Velázquez Gutiérrez (Revisor) | **Firmas** |